# 1. Danh sách 12 hạng mục Backlog

| STT | Hạng mục | Nhóm MoSCoW | Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đăng nhập/đăng ký tài khoản độc giả | Must | Không có tài khoản thì không xác định được ai mượn sách và không áp dụng được giới hạn số sách; không thể phát hành thiếu mục này |
| 2 | Tìm kiếm sách theo tên/tác giả | Must | Không có tìm kiếm, độc giả không tìm được sách cần mượn; việc duyệt thủ công cả kho là không khả thi nên không hợp lý |
| 3 | Mượn sách online (có giới hạn số sách mượn cùng lúc) | Must | Đây là giá trị cốt lõi của MVP; bỏ đi thì hệ thống mượn sách online mất ý nghĩa |
| 4 | Gia hạn mượn sách online | Should | Có workaround: độc giả mang sách đến quầy để thủ thư gia hạn hoặc trả rồi mượn lại |
| 5 | Đặt trước sách khi hết (kèm thông báo khi sách có sẵn) | Should | Có workaround: độc giả tự kiểm tra lại hoặc hỏi thủ thư khi sách hết. Chỉ làm được khi đã có mục 3 |
| 6 | Đánh giá & bình luận sách sau khi đọc | Could | Không ảnh hưởng quy trình mượn trả; chỉ người thích chia sẻ mới tiếc nếu bị cắt |
| 7 | Gợi ý sách theo sở thích cá nhân (recommendation) | Won't | Cần dữ liệu lịch sử mượn và đánh giá mới có chất lượng, lại tốn công phát triển; thống nhất để Release sau và cần thông báo cho các bên liên quan |
| 8 | Thông báo email khi sắp đến hạn trả sách | Should | Có workaround: in ngày hạn trả trên phiếu mượn hoặc hiển thị trên màn hình mượn sách |
| 9 | Xem lịch sử mượn sách của bản thân | Could | Tăng trải nghiệm; nếu cắt, chỉ một số ít độc giả phàn nàn vì có thể hỏi thủ thư |
| 10 | Thủ thư quản lý kho sách (thêm/sửa/xóa sách) | Must | Không có dữ liệu sách trong hệ thống thì không có gì để tìm hay mượn, bản phát hành vô nghĩa |
| 11 | Chat trực tiếp với thủ thư | Won't | Đã có kênh thay thế là đến quầy hoặc gọi điện; chat thời gian thực cần nhân sự trực và hạ tầng riêng nên để Release sau, cần thông báo cho thư viện |
| 12 | Tích hợp đăng nhập bằng Google/Facebook | Could | Chỉ tiện hơn; đã có đăng ký tài khoản thường ở mục 1 nên bỏ đi ít ảnh hưởng |

# 2. Product Backlog có thứ tự (1 → 12)

Thứ tự: Must → Should → Could → Won't. Trong mỗi nhóm, hạng mục được sắp theo giá trị nghiệp vụ và mức độ phụ thuộc: hạng mục được phụ thuộc luôn đứng trước hạng mục phụ thuộc.

| Thứ tự | Hạng mục | Nhóm | Phụ thuộc |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đăng nhập/đăng ký tài khoản độc giả | Must |  |
| 2 | Thủ thư quản lý kho sách (thêm/sửa/xóa sách) | Must |  |
| 3 | Tìm kiếm sách theo tên/tác giả | Must | Sau 10 |
| 4 | Mượn sách online (có giới hạn số sách mượn cùng lúc) | Must | Sau 1, 2, 10 |
| 5 | Gia hạn mượn sách online | Should | Sau 3 |
| 6 | Đặt trước sách khi hết (kèm thông báo khi sách có sẵn) | Should | Sau 3 |
| 7 | Thông báo email khi sắp đến hạn trả sách | Should | Sau 3 |
| 8 | Xem lịch sử mượn sách của bản thân | Could | Sau 1, 3 |
| 9 | Tích hợp đăng nhập bằng Google/Facebook | Could | Sau 1 |
| 10 | Đánh giá & bình luận sách sau khi đọc | Could | Sau 1, 3 |
| 11 | Gợi ý sách theo sở thích cá nhân (recommendation) | Won't | Sau 9, 6 |
| 12 | Chat trực tiếp với thủ thư | Won't |  |

# 3. Tự phản biện

nếu có người khác phân loại khác mình ở 1-2 hạng mục gây tranh cãi thì có thể xếp Should vì thủ tục đăng ký riêng làm độc giả ngại dùng hệ thống, nhất là sinh viên quen đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội. Mình giữ ở Could vì đã có đăng ký tài khoản thường nên không phải Must, và tích hợp bên thứ ba tốn công cấu hình, bảo mật nên chưa cần ngay ở MVP. Về mục 7, người khác có thể cho rằng đây là điểm khác biệt giúp hệ thống hấp dẫn hơn nên đáng xếp Could. Mình vẫn để Won't vì gợi ý cần dữ liệu lịch sử mượn và đánh giá, mà hai mục này mới ở nhóm Could, nên làm sớm sẽ cho kết quả nghèo nàn; mục này sẽ là ứng viên hàng đầu của Release 2